ПРОГРАММА                                                                                                                                                                                                    деятельности в качестве главы Ейскоукрепленского сельского поселения                                                                                                     Щербиновского района на 2021 - 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемые сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Социальная сфера |
| 1. | Подготовка проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы по направлениям: |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт МКУК «Ейскоукрепленский СДК» | 2021 год |
| 1.2 | Установка систем противопожарной безопасности МКУК «Ейскоукрепленский СДК» | 2021 год |
| 1.3 | Текущий ремонт братской могилы, расположенной на территории сельского кладбища | 2021 год |
| 1.4 | Ремонт въездной стелы в с.Ейское Укрепление | 2021 год |
| 1.5 | Текущий ремонт и благоустройство стадиона | 2022 год |
| 1.6 | Благоустройство центральной площади села Ейское Укрепление | 2022 год |
| 2. | Текущий ремонт въездной стелы в село Ейское Укрепление | 2021 год |
| 3. | Благоустройство прилегающей территории к памятному комплексу А.В. Суворова | 2021 год |
| 4. | Установка видеонаблюдения в Парке культуры и отдыха им.40-летия Победы | 2021 год |
| 5. | Проведение работ по капитальному ремонту МКУК «Ейскоукрепленский СДК» | 2024-2025 годы |
| 6. | Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы МКУК «Ейскоукрепленский СДК» | 2023 год |
| 7. | Текущий ремонт и благоустройство стадиона | 2025 год |
| 8. | Благоустройство центральной площади села Ейское Укрепление | 2025 год |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 1. | Ремонт водопровода по ул.Делегатская | 3 квартал 2021 года |
| 2. | Ремонт водопровода по ул.Первомайская | 3 квартал 2022 года |
| 3. | Разработка технической документации для постановки на учет (как бесхозяйное имущество) системы газопровода | Январь-февраль 2021 года |
| 4. | Установка ограждения северной стороны кладбища (144,48 м) | 2022 год |
| 5. | Установка части ограждения земельного участка для размещения объектов спортивного назначения | 2021 год |
| 6. | Разработка проектно-сметной документации по устройству системы отвода естественных осадков по ул.2-я Пятилетка, пер.Красноармейский, пер.Пугачевский | 2022 год |
| 7. | Устройство системы отвода естественных осадков по ул.2-я Пятилетка | 2023 год |
| 8. | Устройство системы отвода естественных осадков по пер.Красноармейский | 2024 год |
| 9. | Устройство системы отвода естественных осадков по пер.Пугачевский | 2025 год |
| Улично-дорожная сеть |
| 1. | Ремонт части асфальтобетонного покрытия по ул.Первомайская и пер.Пугачевский | 2021 год |
| 2. | Ремонт части дороги по ул.Первомайская (перевод из гравийного в асфальтобетонное) | 2022 год |
| 3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Садовая | 2022-2023 |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации по ремонту дорог для перевода из гравийного покрытия в асфальтобетонное | 2022-2025 |
| 5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.3-й Интернационал | 2023 год |
| 6. | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Делегатская | 2024 год |
| 7. | Ремонт части асфальтобетонного покрытия по ул. 2-я Пятилетка | 2025 год |
| 8. | Строительство тротуара по ул. Советов от ул. 2-я Пятилетка (к больнице) | 2021 год |
| Мероприятия, не относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления поселения |
| 1. | Поддержка инициативы населения (оказание содействия) по вопросу строительства на территории поселения Часовни | 2021-2025 годы |
| 2. | Ограждение территории Ейскоукрепленской участковой больницы | 2021-2022 годы |